# COMQUTOR Alpha 下一轮开发任务单

## 一、本轮目标与范围

本轮目标：用户看到的重要研究结论，能够追到真正支持它的来源；系统输出的验收结果，能够证明是按已确认规则计算出来的。

现有 Alpha 82.67%、Polarity 87.23% 的历史验证结果保留，不修改旧样本、旧预测或旧成绩。本轮检查的是修复后的实际产品流程，不将历史成绩自动继承为新版本的验证结果。Polarity 的既有成绩仅适用于固定目标 Alpha 下的判断，不代表当前 Alpha 与 Polarity 联合链路。

本轮不增加 Alpha、不训练自有模型、不开发自动交易、组合优化或完整 Feedback Loop。Alpha Memory 继续保持 shadow，不参与评分调整。

### 工作优先级

| 任务 | 优先级 | 本轮必须交付 |
| --- | --- | --- |
| T0：固定代码、输入和实际运行配置 | 前置任务 | 一份机器可读的运行清单 |
| T1：修复来源到结论的关联 | P0 | 可验证的证据关联链，以及 API、界面、导出一致性 |
| T2：完成规则实际执行与 taxonomy 对齐 | P0 | 有效规则、代码变更、自动测试和逐条判定 |
| T3：核对实际模型配置，修复重点语义错误 | P1 | 配置一致性证明、定向联合复核与错误明细 |
| T4：生产环境、调用计量和实际演示 | P1 | PostgreSQL 验证、原始调用日志、测试结果、Demo 视频 |

先完成 T1、T2，再进行付费 Fresh Research。 规则和来源链路还没接通时，不再反复花钱重跑六个标的。

## 二、T0：固定本轮代码和输入

请从现有仓库创建本轮修复分支，记录真实 commit，不覆盖此前交付。

建立一份 release_manifest.json，至少包含：

| 类型 | 必须记录的内容 |
| --- | --- |
| 代码 | 分支、commit、是否存在未提交改动 |
| 数据 | 输入 run_id、输入文件位置、文件 hash、证据截止时间 |
| 配置 | taxonomy 版本与 hash、验收规则版本与 hash |
| 模型 | 各调用步骤的 provider、model、prompt hash，以及实际使用的 batch／单条路径 |
| 环境 | 数据库类型、关键依赖版本 |
| 执行类型 | 旧结果复评、冻结输入重算或 Fresh Run |

三个执行类型不能混用：

旧结果复评：研究结果不变，只重新运行验收程序。

冻结输入重算：不获取新市场数据，但可能重新调用分类模型。

Fresh Run：重新获取数据并运行研究流程。

历史配置无法恢复时，明确标记缺失，不要用当前配置补写成历史信息。重新生成的结果应有自己的执行编号，并引用原始 run_id，不能覆盖原结果。

验收标准：从任一结果文件，能够找到它使用的代码、输入、模型和规则。

## 三、T1：修复来源追溯——本轮第一优先级

### 1. 当前问题

AMD 验证保存了 46 条来源，但 572 条 findings 中仅 2 条关联成功，34 条冲突证据中没有一条关联来源；当前关联主要依靠生成文本与来源标题匹配。

因此，不能只继续完善 Source Registry 的展示。需要修的是来源身份在分析、抽取和评分过程中丢失的问题。

### 2. 具体实现要求

请沿用现有模块修复，不必重建一套系统。目标链路为：

原始来源／数据记录

→ source_id + 可定位的内容片段

→ claim

→ evidence fact

→ Alpha / graph edge / conflict

→ API / UI / Export

#### A. 在取数阶段保存来源与可定位内容

新闻和公告至少保留真实的来源标识、标题、URL、发布时间、抓取时间，以及允许保存的原文片段或正文位置。

行情、财务和宏观数据至少保留数据提供方、指标、日期、单位、数据行及输入快照。技术指标或涨跌幅等派生结果，需要保留输入记录和计算方式，不能只引用模型写出的计算结论。

来源标题和 URL 只能证明来源存在，不能证明它支持某条结论。

对于历史回放，只能使用冻结时已保存、且符合证据截止条件的内容。旧 run 没有保存正文或数据行时，标记内容缺失，不能用后来发布的新闻补成“当时已有证据”。

#### B. Agent 和抽取模块传递已有来源 ID

给 Agent 的输入保留来源 ID 和片段 ID，结构化输出引用这些已有 ID。

后端必须校验：ID 是否存在、是否属于本次允许输入、原文片段或数据记录是否真实可定位。不能接受模型自行生成的 URL、source_id 或引文。

标题匹配可以作为辅助方法，但不能继续成为主要关联方式。

#### C. Evidence Fact 合并后保留来源链

去重时可以合并同一事实的表达，但不能丢掉原始引用。

同一财报被多个 Agent 引用，应保留这些引用关系，不能因此增加独立证据数量。不同来源提出相似判断，也不能仅凭文本相似就全部删除。

#### D. 区分“关联成功”和“证据支持正确”

至少分开记录两个状态，字段名可沿用现有实现：

| 检查 | 要回答的问题 |
| --- | --- |
| 来源关联 | 这条 claim 是否确实引用了某条已保存的来源内容？ |
| 内容支持 | 该内容是否支持这条 claim，还是反驳、背景、引用或不确定信息？ |

不能把 SOURCE_LINKED 直接当作“事实已验证”。

#### E. 下游与界面同步处理

没有合格依据的内容可以保留为评论、假设或待核查项，但不能作为已充分支持的证据，直接抬高 qualified Alpha 或 admitted conflict。

Research、Evidence、Conflict 和 Export 应读取同一份关联结果。用户点击重要结论，应当能看到对应的内容片段或计算依据，而不只是内部 ID。

### 3. 本任务如何验收

先把 AMD 原有 34 条冲突证据固定为问题清单，逐条输出：

原 evidence_id

原关联状态

现 source_id / 内容位置

来源内容是否可用

修复后关联状态

内容支持审核结果

是否继续用于冲突

未通过原因

原清单不能因为某条证据被移除就从报告中消失。应分别统计“原证据关联情况”和“修复后被采用、降级、排除的情况”。

同时，从修复后的流程中核查所有重要摘要结论、主导 Alpha 的关键依据，以及 admitted conflict 两侧的证据。

完成条件：

- 来源内容可用、且已确认可关联的固定样本，能够正确关联并贯通界面与导出。

- 不可用或不支持的证据有明确原因，并在下游正确降级。

- 已关联样本不仅 ID 有效，其内容也确实对应结论。

- 缺少来源不能靠伪造链接、批量挂载全部文章或隐藏条目解决。

- 若历史材料不足以验证链路，先标为未验证，再通过 T4 的有限 Fresh Run 补测。

本轮不要求所有普通评论都有外部链接，也不设“必须产生几条冲突”的数量指标；但不能出现关键结论没有依据，却仍按充分验证结果展示。

## 四、T2：完成规则执行，不再只维护规则副本

### 1. 当前问题

现有 YAML 列出了六类语义和 16 条“标的—允许冲突”配置，但自身注明不代表实现已经对齐；最新交付仍承认 A102__A304、A201__A304 与 taxonomy 存在差距。

这项是上一轮已经明确要求的工作，本轮必须实际关闭。

### 2. 具体实现要求

第一，补齐已确认的两组 taxonomy 关系。

把 A102__A304、A201__A304 作为有条件可评估的关系补入实际 taxonomy，并更新版本、变更记录及测试。

“允许评估”不等于自动成立，更不等于必须成为主冲突。

第二，落实六类规则的执行映射。

对以下六类规则逐项说明配置来源、适用对象、执行函数、触发条件和判定结果：

must_detect_if_evidence_present、should_detect_if_supported、conditional_only、do_not_force、allowed_main_conflicts、forbidden_dominant_without_strong_evidence。

已有等价字段可以保留，不必为名称重写模块；但不能只列出六个名字，而没有实际执行内容。

第三，统一正式验收入口。

正式验收显式读取指定规则文件和 taxonomy，不允许静默回退到旧版本。程序输出解析后的 effective_rules，所有验收表和摘要从同一结果生成。

规则缺失、类型未实现或 taxonomy 不兼容，应输出配置／执行错误，不能改成 NOT_APPLICABLE 后继续 PASS。

第四，保持研究与 Gold 验收分离。

Gold 标签不能作为目标答案输入研究 Agent，也不能为了符合允许列表而改写研究输出。

例如，NVDA 当前的 A304__A601 继续保留为待审核结果；QQQ 新 run 的 PASS 不能替代旧 run 尚未关闭的复核。

### 3. 必须提供的自动测试

| 测试场景 | 预期行为 |
| --- | --- |
| 有明确支持证据，却漏掉必须识别的 Alpha | 验收能够发现漏检 |
| 没有支持证据 | 不强制激活 Alpha 或生成冲突 |
| 只有反驳、引用或背景文字 | 不当成该 Alpha 的有效支持 |
| 必需规则缺失或无法执行 | 报错，不产生正式 PASS |
| 同源证据增加多份重复表达 | 不重复抬高证据强度 |
| 实际冲突不在标的验收列表 | 保留研究输出，转入复核，不改答案 |
| 同一输入做纯 replay，只更换执行编号 | 不因 run_id 变化产生无依据的研究结论变化 |

测试可以使用明确标注的合成 fixtures，但不能把它们计为真实市场验证样本。

验收标准：交付代码 diff、有效规则、原始测试结果，以及六个历史标的的逐条规则判定。不是只交一份写着 FROZEN 的 YAML。

## 五、T3：核对实际模型，并修复最有影响的语义错误

### 1. 先确认验证与产品使用的是不是同一配置

最终 Alpha 验证摘录使用 Anthropic／claude-sonnet-4-6，而性能报告将 NVDA、QQQ 的研究运行归入 DeepSeek 通道。目前需要补齐分步骤路由，才能判断验证成绩是否适用于实际 Alpha 分类步骤。

请提交如下配置对照，不要求所有 Agent 使用同一模型：

| 步骤 | 实际产品配置 | 对应验证配置 | 是否一致／差异影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Structured Adapter | provider、model、prompt、代码版本 | 对应记录 | 说明 |
| Alpha Classifier | 同上，并注明 batch／单条路径 | 150 条验证所用配置 | 说明 |
| Polarity Classifier | 同上 | H2 所用配置 | 说明 |
| Structure Extractor | 同上 | 对应记录 | 说明 |

若产品 Alpha 分类配置不同，应使用当前部署配置进行验证。不能把另一配置的成绩直接算到产品头上。

### 2. 修复顺序

先处理 A304 误报，再检查 A101／A103 的边界。

现有 Alpha 测试中，A304 被输出 16 次，仅 6 次与 Gold 相符；另外，A001、A003、A102、A501 没有 Gold 样本覆盖。

请从原始错误样本检查，不要仅靠调整全局阈值。重点区分：

提到了估值、讨论估值风险、反驳估值风险、提出条件性风险、已有数据支持估值压缩。

保持现有 Taxonomy 的定义；发现定义确有歧义时单独提出，不要在代码中悄悄改变产品含义。也不能通过全部不输出 A304 来“解决”误报。

### 3. 增加一组有限的联合复核，不重建大型测试项目

本轮准备 40 条定向复核样本：

| 场景 | 数量 |
| --- | --- |
| A304 边界：支持、反驳、引用、条件和背景 | 16 |
| A101／A103 易混边界 | 8 |
| A001、A003、A102、A501，各 4 条 | 16 |
| 合计 | 40 |

这是一组定向诊断集，不是市场总体代表性样本。按场景选择材料，不预设它们必须被识别成某个 Alpha；其中应包含实际进入重要结论的证据，不能全部是人为编写的简单句。

样本应附原始来源片段、适用对象和时间。预测前固定样本和配置；参考判定由 John 或指定复核人完成，审核时不展示系统答案。没有人工审核的部分明确保留待审核，不能自行标记 john_approved=true。

每条联合检查：

来源内容

→ claim 是否忠实

→ Alpha 是否正确

→ 对该 Alpha 的支持／反对方向是否正确

→ 是否应进入 activation / admitted conflict

报告须同时给出总体准确率、非 NONE 预测精确率、召回率、各类样本量、混淆矩阵、弃权及调用失败数。不能把解析失败当作正确的 NONE，也不能只展示总体 accuracy。

本轮不追溯改变原定 80% 目标，也不把这 40 条包装成新的“全部 Alpha 已验证”。 发现错误后保留真实成绩；已用于修复的样本转入开发回归，不再称独立盲测。

## 六、T4：目标环境、成本计量和实际演示

### 1. 在 PostgreSQL 上验证，不以 SQLite 回退结果代替

此前来源追溯验证使用 SQLite；报告还保留一个 replay/run_id 相关测试失败和两项 ESLint 问题。

本轮请完成：

数据库迁移、来源持久化、服务重启、历史重新打开、结果导出，以及 run_id 与原始输入关系的一致性验证。

测试环境必须明确显示 PostgreSQL，不允许静默回退 SQLite 后仍按生产环境通过报告。

对 test_replay_conflict_does_not_get_run_id_mismatch 提交根因及修复结果。若认为测试本身错误，需要用预期行为和复现依据说明，不能仅标“既有问题、不相关”。两项 ESLint 问题一并处理或明确其处理决定。

本轮必跑的相关测试不得通过跳过、删除断言或引用历史通过数量来关闭。

### 2. 补齐调用与费用计量，暂不承诺激进提速

此前 NVDA、QQQ 分别记录 819、812 次 semantic 调用，但 token 和费用不可用。

请对每次实际调用记录：

run_id、步骤、provider、model、请求标识

开始与结束时间

成功／失败／超时／重试

输入与输出 token（若 provider 返回）

缓存命中情况

费用实测值或估算依据

上游 Agent 数量、实际模型请求数、重试请求数分开统计，不能混为一项。

provider 未返回 usage 时，保留未知并报告缺失比例；不要编造 token 或按耗时推算费用。日志不得包含 API key、访问令牌或其他秘密。

本轮先完成计量，再决定优化目标。可以做低风险的空文本过滤、过程性文本过滤和确定性重复缓存，但不能通过删除有效证据降低调用次数。

### 3. 只要求一次必要的 Fresh 验证

T1、T2 离线通过后，默认选择 NVDA 做一次最新代码、实际模型路由、PostgreSQL 环境的 Fresh Run。运行前固定配置和调用预算。

AMD 用于原 34 条冲突证据的追溯回归；QQQ 用冻结数据检查规则和证据；SNDK 保留历史无主冲突展示。确需第二次 Fresh 才能验证的问题，先说明目的，不默认重跑六个标的。

Fresh Run 不要求出现指定 Alpha 或冲突，但必须证明来源传递、实际配置、状态处理和产物保存正常工作。

### 4. 提交实际 Demo 视频

录制一次可核查的走查：

Research

→ 点击重要结论

→ 原始证据片段／数据依据

→ Structure Graph

→ Conflict Radar

→ 历史重新打开

→ Export

同时展示“证据不足”“没有主冲突”以及一次通过测试注入的失败／部分完成状态。模拟状态必须注明，不能冒充真实市场运行。

视频中标出代码版本和 run_id。冻结 Demo 与 Fresh Research 清楚区分。

## 七、最终交付与签收标准

只提交一个统一交付包，沿用已有目录和文件名即可，但入口清单必须指向唯一版本：

| 交付部分 | 必须包含 |
| --- | --- |
| 代码与配置 | commit、diff、实际有效规则、taxonomy、运行配置 |
| 来源验证 | AMD 固定问题清单、关键结论的来源关联与内容核查结果 |
| 测试与语义验证 | 原始样本、逐条预测、审核记录、自动生成的统计、测试日志 |
| 实际运行 | 完整 artifacts、原始调用记录、PostgreSQL 验证、Fresh Run metadata |
| 使用证明 | Demo 视频和一份可复制执行的 README |

README 不必很长，但应给出真实可运行的启动、回放和测试命令。不能只提供工程师电脑上的绝对路径、文件 hash 或统计摘录，而不提供被引用的实际内容。

### 本轮如何签收

按任务分别签收，不要求所有报告都变成绿色 PASS：

- 来源机制通过，必须同时有正确关联和内容支持的证据，不能只证明来源表已保存。

- 规则执行通过，必须有实际加载、运行和错误路径测试，不能只有配置副本。

- 语义验证必须对应实际模型配置，保留错误和覆盖限制。

- 环境验证必须在目标数据库执行，不能用旧测试记录代替。

- NVDA、QQQ 尚未关闭的具体争议继续单独记录，不能通过换一个成功 run 消除。

若关键结论仍使用没有依据的证据，或规则缺失仍能产生正式 PASS，本轮相关任务就不能关闭。

重点只有四个问题：

改了哪段代码？用什么输入运行？实际结果是什么？还有什么没有通过？

先把这四个问题用代码和原始记录回答清楚，再冻结内部 Demo 版本，不继续扩写“全部完成”的总结文档。